CAHIER DES CHARGES  ·  ÉDITION PREMIUM

RÉSIDENCES BOKPLI

Site internet officiel — www.bokpli.com

Réalisation d'un site immobilier haut de gamme

Immeuble R+6 · Appartements neufs · Vente en état futur d'achèvement

| Maître d'ouvrage | SCI BOKPLI |
| --- | --- |
| Programme immobilier | Résidences Bokpli — Immeuble R+6 |
| Domaine existant | www.bokpli.com |
| Stack technique | React 19 · Next.js 15 (App Router) · TypeScript |
| Type de document | Cahier des Charges Technique & Fonctionnel — Édition Premium |
| Version | v2.0 |
| Date de rédaction | 27 avril 2026 |
| Confidentialité | Document confidentiel — Usage interne SCI BOKPLI |

01  —  PRÉSENTATION & CONTEXTE STRATÉGIQUE

## 1.1  Identité du commanditaire

La SCI BOKPLI est une société civile immobilière spécialisée dans le développement et la commercialisation de programmes résidentiels neufs. Elle commercialise les appartements de l'immeuble « Résidences Bokpli », un R+6 livrant une gamme complète de logements : studios, T2, T3 et T4, conçus avec des prestations de qualité.

La société dispose d'un nom de domaine actif — www.bokpli.com — et souhaite se doter d'un site internet à la hauteur de son positionnement premium pour accélérer la commercialisation de ses lots.

## 1.2  Ambition du projet digital

Le site www.bokpli.com sera le principal outil de commercialisation des Résidences Bokpli. Il doit incarner l'excellence architecturale du programme et inspirer confiance aux acheteurs potentiels dès la première visite.

- Projeter une image premium alignée sur la qualité des prestations des Résidences Bokpli

- Présenter avec précision et élégance les plans 2D et visuels 3D de chaque appartement

- Informer en temps réel sur l'avancement du chantier pour rassurer les acquéreurs en VEFA

- Générer des leads qualifiés (formulaire, rappel, WhatsApp, prise de RDV)

- Offrir une expérience utilisateur fluide, rapide et irréprochable sur tous les appareils

- Être maintenu et mis à jour facilement par l'équipe commerciale de SCI BOKPLI

## 1.3  Public cible & personas

| Persona | Profil | Besoin principal |
| --- | --- | --- |
| L'acquéreur primo-accédant | 25–40 ans, CSP+, recherche son premier bien | Comprendre l'offre, visualiser son futur logement |
| L'investisseur local | 40–60 ans, patrimoine existant, cherche un rendement | Confiance, solides garanties, état d'avancement |
| La diaspora africaine | Achat à distance depuis l'Europe ou l'Amérique | Navigation mobile, infos complètes, contact WhatsApp |
| L'agent immobilier partenaire | Professionnel de l'immobilier | Accès fiches techniques, brochure téléchargeable |

02  —  ARCHITECTURE TECHNIQUE

## 2.1  Stack retenu — React 19 & Next.js 15

Choix technologique de référence › Framework : Next.js 15 (App Router) avec React 19 Server Components › Langage : TypeScript strict (ESLint + Prettier configurés) › Styling : Tailwind CSS v4 + shadcn/ui pour les composants UI › CMS Headless : Sanity.io v3 (gestion catalogue, plans, avancement travaux) › ORM / Base : Prisma + PostgreSQL pour les formulaires et réservations › Images : next/image + Cloudinary CDN pour plans 2D et visuels 3D › Animations : Framer Motion pour les transitions et interactions premium › Cartographie : Mapbox GL JS pour la localisation du programme › Déploiement : Vercel (production) + preview deployments automatiques

## 2.2  Architecture Next.js App Router

| Route (App Router) | Type de rendu | Description |
| --- | --- | --- |
| / | SSG + ISR 3600s | Page d'accueil, revalidation horaire |
| /appartements | SSR + cache | Catalogue dynamique avec filtres |
| /appartements/[slug] | SSG + ISR 600s | Fiche détail par appartement |
| /avancement | SSR | Page chantier mise à jour fréquente |
| /a-propos | SSG | Page statique SCI BOKPLI |
| /contact | RSC + Client form | Formulaire soumis via Server Action |
| /api/contact | API Route (POST) | Envoi email + enregistrement BDD |
| /api/revalidate | API Route (Webhook) | Revalidation Sanity → Next.js |
| /studio | Route exclue build | Back-office Sanity (accès protégé) |

## 2.3  CMS Headless — Sanity.io v3

Sanity.io est retenu comme CMS headless pour sa flexibilité, son API GROQ performante et sa prise en main rapide par les non-développeurs. Les schémas de contenu suivants seront définis :

- Schéma appartement — référence, type, étage, orientation, surfaces par pièce, prix, statut, plans 2D (PDF + PNG), galerie 3D, date de mise à jour

- Schéma avancement — phase, titre, description, pourcentage global, galerie photos datée, date de publication

- Schéma page — sections modulaires pour l'accueil et les pages institutionnelles

- Schéma paramètres — coordonnées, horaires, réseaux sociaux, configuration globale

## 2.4  Performance cible

| Métrique | Cible | Outil de mesure |
| --- | --- | --- |
| LCP (Largest Contentful Paint) | < 2,0 s | Lighthouse / CrUX |
| INP (Interaction to Next Paint) | < 100 ms | Lighthouse / CrUX |
| CLS (Cumulative Layout Shift) | < 0,05 | Lighthouse / CrUX |
| TTFB (Time to First Byte) | < 400 ms | WebPageTest |
| Score Lighthouse mobile | ≥ 95 / 100 | Lighthouse CI (CI/CD) |
| Score Lighthouse desktop | ≥ 98 / 100 | Lighthouse CI (CI/CD) |
| Poids page d'accueil | < 500 KB (JS initial) | Bundle Analyzer |
| Disponibilité (uptime) | ≥ 99,9 % | Vercel / UptimeRobot |

## 2.5  Sécurité & conformité

- HTTPS strict (HSTS) — certificat TLS automatique Vercel

- Content Security Policy (CSP) configurée via next.config headers

- Validation et sanitisation des entrées formulaire côté Server Action (Zod)

- Rate limiting sur les API Routes (Upstash Redis)

- Variables d'environnement sécurisées (.env.local + Vercel env)

- reCAPTCHA v3 invisible sur tous les formulaires

- Logs d'accès admin avec journalisation des actions (Sanity audit trail)

03  —  PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL DÉTAILLÉ

## 3.1  Page d'accueil (/)

### Hero Section

- Vidéo de fond ou image grand format du programme (Résidences Bokpli) avec overlay navy

- Titre animé (Framer Motion) : « Résidences Bokpli — L'art de vivre autrement »

- CTA doubles : [Découvrir les appartements] + [Suivre l'avancement]

- Indicateur d'avancement global du chantier (barre de progression animée)

### Chiffres clés animés

- Nombre de logements disponibles · Surface min/max · Étages · Date de livraison

### Sélection d'appartements en vedette

- Grille 3 colonnes avec cards élégantes — image 3D, type, surface, statut

- Filtre rapide inline : Studio / T2 / T3 / T4

### Section avancement chantier

- Dernières photos de chantier en carousel avec date

- Pourcentage d'avancement et prochaine étape prévue

### Section localisation

- Carte Mapbox interactive avec marqueur Résidences Bokpli et POI environnants

### Formulaire de contact express

- Prénom, Téléphone, Type d'appartement souhaité, Bouton [Être rappelé]

## 3.2  Catalogue appartements (/appartements)

- Affichage en grille responsive (1–3 colonnes selon viewport)

- Barre de filtres sticky : Typologie, Étage, Surface (slider range), Statut, Prix

- Tri : Surface croissante/décroissante, Étage, Nouveautés

- Badge de statut sur chaque card : Disponible (vert) / Réservé (ambre) / Vendu (rouge)

- Pagination ou infinite scroll configurable

- URL shareable avec paramètres de filtre (?type=T3&etage=3) pour le SEO et le partage

- Nombre de résultats mis à jour dynamiquement sans rechargement

## 3.3  Fiche appartement (/appartements/[slug])

### En-tête fiche

- Référence unique (ex. APT-B304), type, étage, orientation, statut

- Prix — affichage configurable dans le CMS : affiché / masqué / « Sur demande »

### Galerie visuelle

- Onglets : Plans 2D · Visuels 3D · Photos chantier

- Visionneuse plein écran avec zoom tactile, navigation clavier et téléchargement PDF

### Tableau des caractéristiques

- Hall · Séjour · Cuisine · Séchoir · Salle d'eau · Chambre(s) · Balcon · Dressing · Surface totale

- Chaque espace affiché avec son icône SVG dédiée et sa surface en m²

### Plan de masse

- Localisation de l'appartement sur le plan de l'immeuble (étage mis en surbrillance)

### Actions

- Formulaire de contact pré-rempli avec la référence de l'appartement

- Bouton WhatsApp direct avec message pré-rempli

- Télécharger la fiche PDF (générée dynamiquement via Puppeteer ou react-pdf)

- Partage : WhatsApp, email, copie du lien

- Appartements similaires en bas de page (même typologie ou même étage)

## 3.4  Avancement des travaux (/avancement)

- Barre de progression globale du chantier en pourcentage

- Timeline verticale des phases avec statut : Terminé / En cours / À venir

- Galerie photos mensuelle triée par date décroissante (lazy loading)

- Vidéo drone ou time-lapse du chantier (embed YouTube ou Vimeo)

- Date prévisionnelle de livraison mise en valeur

- Notification optionnelle : formulaire « Alertez-moi des mises à jour »

## 3.5  À propos — SCI BOKPLI (/a-propos)

- Présentation de SCI BOKPLI : vision, mission, valeurs

- Équipe dirigeante avec photos et biographies

- Documents légaux : statuts, registre de commerce, agréments (téléchargeables)

- Références de réalisations antérieures

## 3.6  Contact (/contact)

- Formulaire complet : Nom, Email, Téléphone, Message, Appartement souhaité

- Soumission via Next.js Server Action → email Nodemailer + enregistrement PostgreSQL

- Validation en temps réel côté client (React Hook Form + Zod)

- Accusé de réception automatique par email au prospect

- Carte Mapbox avec itinéraire cliquable

- Numéros de téléphone et WhatsApp cliquables (tel: / wa.me)

## 3.7  Back-office Sanity Studio

- Accès sécurisé via Sanity Auth (email + Google SSO)

- CRUD complet sur le catalogue appartements avec changement de statut en 1 clic

- Upload de plans 2D (PDF/PNG) et visuels 3D avec gestion des assets Cloudinary

- Publication des mises à jour chantier avec photos et pourcentage

- Visualisation des leads reçus (formulaires) avec export CSV

- Prévisualisation live des modifications avant publication

04  —  CARACTÉRISTIQUES DES APPARTEMENTS

## 4.1  Typologies — Résidences Bokpli R+6

| Référence | Désignation | Nb Chambres | Dressing | Balcon | Surface indicative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studio | Pièce principale + coin cuisine intégré | — | Non | Selon étage | 25 – 40 m² |
| T2 | Séjour + 1 chambre | 1 | Optionnel | Oui | 45 – 65 m² |
| T3 | Séjour + 2 chambres | 2 | Chambre principale | Oui | 70 – 95 m² |
| T4 | Séjour + 3 chambres | 3 | Chambre principale | Oui | 100 – 130 m² |

Les surfaces indiquées sont données à titre indicatif. La surface contractuelle de chaque lot figure dans l'acte de vente VEFA.

## 4.2  Grille des espaces par appartement

Chaque fiche appartement sur le site renseignera systématiquement les 9 espaces suivants avec leur surface en m² :

| # | Espace | Description | Applicable à |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hall | Entrée, circulation et dégagement | Tous types |
| 02 | Séjour | Espace de vie et de réception principal | T2, T3, T4 — Studio : espace combiné |
| 03 | Cuisine | Cuisine équipée ou semi-ouverte | Tous types |
| 04 | Séchoir | Espace buanderie / séchage du linge | Tous types |
| 05 | Salle d'eau | Salle de bains, douche et WC | Tous types |
| 06 | Chambre(s) | 1 à 3 chambres selon la typologie | T2 : 1 ch. · T3 : 2 ch. · T4 : 3 ch. |
| 07 | Balcon | Terrasse ou loggia privatifs | Selon disponibilité par lot |
| 08 | Dressing | Espace rangement attenant à la chambre principale | T3 et T4 — Optionnel T2 |
| 09 | Surface totale | Somme de tous les espaces (loi Carrez) | Tous types |

## 4.3  Modèle de données — Schéma Sanity

Le schéma Sanity de l'entité appartement comprendra les champs suivants (liste non exhaustive) :

Schéma Sanity — Entité Appartement › reference: string (APT-AAAA) — identifiant unique généré automatiquement › slug: slug — URL de la fiche (/appartements/apt-b304) › type: enum — Studio ¦ T2 ¦ T3 ¦ T4 › etage: number — 0 (RDC) à 6 › orientation: enum — Nord ¦ Sud ¦ Est ¦ Ouest ¦ Nord-Est ¦ … › statut: enum — Disponible ¦ Réservé ¦ Vendu › prixVisible: boolean — afficher le prix ou non › prix: number — en FCFA › surfaces: objet — { hall, sejour, cuisine, sechoir, salleEau, chambre1, chambre2, chambre3, balcon, dressing, totalCarrez } › plans2D: array<file> — PDF et PNG haute résolution › galerie3D: array<image> — rendus de synthèse Cloudinary › description: blockContent — texte riche › featuredImage: image — visuel principal pour les cards catalogue › datePublication: datetime › dateMAJ: datetime

05  —  DESIGN & EXPÉRIENCE UTILISATEUR

## 5.1  Positionnement visuel

Le design des Résidences Bokpli doit s'inscrire dans les codes visuels du luxe immobilier contemporain africain. Il doit être distinctif, sobre et mémorable — à la hauteur d'un programme premium.

- Esthétique haut de gamme : grands espaces blancs, typographie serif élégante pour les titres, sans-serif moderne pour les corps

- Mise en scène des visuels architecturaux comme pièce centrale de l'expérience

- Micro-animations subtiles (Framer Motion) pour les transitions et les apparitions

- Navigation fluide avec scroll reveal et parallax léger sur le hero

- Utilisation maîtrisée de l'or comme couleur d'accentuation — jamais excessive

## 5.2  Charte chromatique

| Rôle | Couleur | Hex | Usage principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Primaire | Navy profond | #0B1F3A | Navigation, titres, en-têtes, fonds d'accent |
| Prestige | Or chaud | #B8892A | CTA, icônes, accents décoratifs, badges |
| Or pâle | Fond doré | #F5EDD8 | Fonds de callout, encadrés premium |
| Navy pâle | Fond marine | #E8EDF4 | Alternance de sections, tableaux |
| Texte | Encre foncée | #1C1C1E | Corps de texte principal |
| Secondaire | Pierre | #4A4A4A | Texte secondaire, légendes |
| Neutre | Cloud | #F7F8FA | Fond de page, cards |
| Disponible | Vert prestige | #1B6B3A | Badge disponible |
| Réservé | Ambre | #B45309 | Badge réservé |
| Vendu | Bordeaux | #9B1C1C | Badge vendu |

## 5.3  Typographie

| Usage | Famille | Variantes | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Titres H1–H2 | Playfair Display | Bold, Regular | Google Fonts |
| Sous-titres H3–H4 | Montserrat | SemiBold | Google Fonts |
| Corps de texte | Inter | Regular, Medium | Google Fonts |
| Labels, badges | Inter | SemiBold, 10–12px uppercase | Google Fonts |
| Prix, chiffres | Playfair Display | Bold | Google Fonts |

## 5.4  Livrables design

- Maquettes desktop + mobile pour 6 pages clés dans Figma (fichier partagé en lecture)

- Design System Figma : tokens de couleurs, composants réutilisables, grilles

- Prototype Figma cliquable pour validation avant développement

- Export des assets : icônes SVG des pièces, logo décliné (fond clair/fond sombre)

- Guide de style (style guide) documentant toutes les décisions design

06  —  SEO, ANALYTICS & MARKETING DIGITAL

## 6.1  SEO technique

- Métadonnées dynamiques via Next.js Metadata API (generateMetadata) par page et par fiche

- Balisage structuré Schema.org : RealEstateListing, Organization, BreadcrumbList, LocalBusiness

- Open Graph et Twitter Cards configurés pour chaque appartement (partage social riche)

- Sitemap XML dynamique généré automatiquement (/sitemap.xml)

- Robots.txt configuré pour exclure /studio et les URLs non-indexables

- URLs canoniques pour éviter le contenu dupliqué (filtres catalogue)

- Core Web Vitals optimisés (LCP, INP, CLS) — voir section 2.4

## 6.2  Analytics & tracking

- Google Analytics 4 avec consentement RGPD (bannière cookie via Cookiebot ou Axeptio)

- Google Search Console connecté dès la mise en ligne

- Événements de conversion configurés : formulaire envoyé, WhatsApp cliqué, brochure téléchargée, RDV demandé

- Google Tag Manager pour ajout de pixels tiers sans redeploiement

## 6.3  Génération de leads

- Formulaire de contact multi-étapes (type → surface → coordonnées) pour augmenter le taux de complétion

- Intégration WhatsApp Business API avec message pré-rempli par appartement

- Génération de fiche PDF téléchargeable par appartement (capture email optionnelle)

- Widget de prise de rendez-vous (Calendly ou Cal.com intégré)

- Pop-up exit-intent sur le catalogue (déclencheur : intention de quitter la page)

07  —  CONTENU & MÉDIAS

## 7.1  Contenu fourni par SCI BOKPLI

Éléments attendus du client avant démarrage du développement › Logo SCI BOKPLI en vectoriel (SVG ou AI) — déclinaisons fond clair / fond sombre › Plans 2D de chaque appartement en PDF + PNG (min. 150 dpi) — numérotés par référence › Visuels 3D / rendus de synthèse (JPG haute résolution, min. 2000 px de large) › Photos de chantier (JPG, min. 1920×1080 px) — lot initial + rythme mensuel › Textes institutionnels SCI BOKPLI (présentation, valeurs, équipe) › Liste complète des appartements avec surfaces détaillées par pièce (tableau Excel) › Prix de vente par appartement (ou mention « Sur demande ») › Date prévisionnelle de livraison et planning chantier › Coordonnées complètes du bureau de vente (adresse, téléphone, WhatsApp, email)

## 7.2  Contenu produit par le prestataire

- Intégration et mise en forme de l'ensemble des contenus fournis

- Optimisation des images pour le web : compression WebP, formats srcSet, lazy loading

- Rédaction des balises méta (Title, Description) et des textes ALT des images

- Création des modèles de fiches appartements dans Sanity (réutilisables)

- Documentation de l'interface Sanity pour la prise en main par l'équipe BOKPLI

08  —  PLANNING PRÉVISIONNEL

## 8.1  Phases du projet

| Phase | Description | Durée | Livrable(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Cadrage & setup — initialisation repo Next.js, config Sanity, définition des schémas | 1 sem. | Repo GitHub + Schémas Sanity validés |
| P2 | Design UX/UI — wireframes, maquettes Figma, prototype cliquable, validation client | 2 sem. | Maquettes Figma + Design System |
| P3 | Développement frontend — layout, composants React, animations Framer Motion | 3 sem. | Site navigable en staging |
| P4 | Intégration CMS — schémas Sanity, connexion API GROQ, Server Components | 1 sem. | Catalogue dynamique fonctionnel |
| P5 | Fonctionnalités avancées — formulaires Server Actions, PDF, WhatsApp, Mapbox | 1 sem. | Toutes fonctionnalités actives |
| P6 | Intégration contenus — plans 2D, visuels 3D, photos, textes, 100% des lots saisis | 1 sem. | Site peuplé et complet |
| P7 | Tests & QA — cross-browser, responsive, performance, SEO, accessibilité WCAG 2.1 AA | 1 sem. | Rapport de tests + corrections |
| P8 | Mise en ligne — DNS, Vercel prod, GA4, Search Console, monitoring uptime | 3 jours | Site live + monitoring actif |
| P9 | Formation & documentation — formation back-office Sanity, guide utilisateur PDF | 2 jours | Guide PDF + session de formation |

Durée totale estimée : 10 à 12 semaines à compter de la validation du CDC et de la réception complète des contenus clients.

## 8.2  Jalons de validation

| Jalon | Description | Action requise |
| --- | --- | --- |
| J1 — Fin P2 | Validation des maquettes Figma | Bon pour démarrage développement signé par SCI BOKPLI |
| J2 — Fin P5 | Validation du site de staging | Recette fonctionnelle par SCI BOKPLI |
| J3 — Fin P7 | Validation QA & performance | Rapport Lighthouse ≥ 95 fourni |
| J4 — Fin P8 | Réception définitive | PV de réception signé |

09  —  BUDGET & CONDITIONS COMMERCIALES

## 9.1  Décomposition des postes budgétaires

| Poste | Description détaillée | Unité |
| --- | --- | --- |
| Design UX/UI (Figma) | Wireframes, maquettes 6 pages, design system, prototype | Forfait |
| Développement Next.js/React | Setup, composants, pages, animations, API routes, Server Actions | Forfait |
| Intégration CMS Sanity | Schémas, studio, GROQ queries, webhooks de revalidation | Forfait |
| Cloudinary + assets médias | Configuration CDN, upload et optimisation des plans/visuels | Forfait |
| Intégrations tierces | Mapbox, WhatsApp API, Calendly, reCAPTCHA, GA4, GTM | Forfait |
| Génération PDF fiches | Template react-pdf ou Puppeteer, génération à la demande | Forfait |
| SEO technique | Metadata, Schema.org, sitemap, robots, Core Web Vitals | Forfait |
| Tests & QA | Tests cross-browser, responsive, Lighthouse CI, accessibilité | Forfait |
| Formation & documentation | Session formation Sanity + guide utilisateur PDF | Forfait |
| Hébergement Vercel (an.) | Pro plan Vercel + domaine (si géré par le prestataire) | Annuel |
| Maintenance (mensuel) | Mises à jour dépendances, sauvegardes, support, monitoring | Mensuel |

## 9.2  Modalités de règlement

- 40 % à la signature du bon de commande (démarrage conception)

- 30 % à la validation des maquettes Figma — Jalon J1

- 30 % à la mise en ligne et signature du PV de réception — Jalon J4

## 9.3  Propriété intellectuelle & code source

À réception du solde final, SCI BOKPLI devient propriétaire de l'intégralité du code source (repository GitHub privé transféré), des maquettes Figma et de tous les éléments produits par le prestataire dans le cadre de ce projet. Le prestataire n'est pas autorisé à réutiliser le design ou le code spécifique à SCI BOKPLI pour d'autres clients.

10  —  MAINTENANCE, DEVOPS & ÉVOLUTIONS

## 10.1  Garantie post-livraison

Le prestataire s'engage à corriger sans facturation supplémentaire toute anomalie de fonctionnement constatée dans les 60 jours suivant la mise en ligne, dès lors qu'elle est directement imputable au développement réalisé.

## 10.2  Pipeline CI/CD (Vercel)

- Déploiements preview automatiques à chaque pull request GitHub

- Déploiement production déclenché au merge sur la branche main

- Lighthouse CI intégré en pré-merge pour bloquer toute régression de performance

- Tests unitaires (Vitest) et tests d'intégration (Playwright) en pré-merge

## 10.3  Contrat de maintenance

| Service | Fréquence | Inclus |
| --- | --- | --- |
| Mises à jour Next.js, React, dépendances npm | Mensuelle | Oui |
| Mises à jour Sanity Studio | Mensuelle | Oui |
| Sauvegardes base de données (PostgreSQL) | Quotidienne | Oui |
| Monitoring uptime et alertes | Temps réel | Oui |
| Rapport de performance mensuel | Mensuel | Oui |
| Support email (< 48h ouvrables) | À la demande | Oui |
| Interventions correctives mineures (< 2h) | À la demande | Oui |
| Nouvelles fonctionnalités majeures | Sur devis | Non — hors contrat |

## 10.4  Roadmap d'évolutions futures

- Module de réservation en ligne avec signature électronique du contrat de réservation VEFA

- Espace client sécurisé (suivi dossier, paiements échelonnés, documents téléchargeables)

- Visite virtuelle 360° intégrée directement dans les fiches (Matterport ou Kuula)

- Application mobile React Native (iOS + Android) avec notifications push pour l'avancement

- Connexion à un CRM immobilier (HubSpot, Pipedrive) via webhook

- Tableau de bord analytics interne pour le suivi commercial (Next.js + Recharts)

11  —  CRITÈRES DE SÉLECTION DU PRESTATAIRE

## 11.1  Compétences techniques requises

- Maîtrise de React 19 et Next.js 15 (App Router, Server Components, Server Actions)

- Expérience TypeScript strict en production

- Expérience avec un CMS headless (Sanity.io fortement apprécié, Contentful accepté)

- Connaissance de Tailwind CSS v4 et des bibliothèques de composants (shadcn/ui)

- Maîtrise des bonnes pratiques de performance web (Core Web Vitals)

- Expérience avec Vercel ou plateformes de déploiement modernes

- Connaissance du SEO technique en contexte Next.js

- Portfolio avec sites immobiliers ou catalogues de produits comparables

## 11.2  Dossier de réponse attendu

- Présentation de l'équipe ou du freelance avec compétences détaillées

- Portfolio de 3 à 5 réalisations en Next.js / React avec URLs des sites en production

- Proposition technique détaillant l'architecture, les choix de bibliothèques et les justifications

- Planning de réalisation détaillé avec jalons

- Devis HT détaillé poste par poste

- Tarif de maintenance mensuelle et conditions du contrat de maintenance

- Conditions générales de vente et contrat type

## 11.3  Grille d'évaluation

| Critère d'évaluation | Pondération |
| --- | --- |
| Qualité du portfolio et pertinence des références Next.js/React | 30 % |
| Solidité de la proposition technique (architecture, stack, sécurité, performance) | 25 % |
| Transparence et détail du devis | 20 % |
| Délais de réalisation proposés et respect des jalons | 15 % |
| Qualité de la communication, réactivité et relation client | 10 % |

A  —  ANNEXES

## Annexe A — Arborescence complète du site

| Route Next.js | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| / | SSG + ISR | Page d'accueil Résidences Bokpli |
| /appartements | SSR + cache | Catalogue avec filtres dynamiques |
| /appartements/[slug] | SSG + ISR | Fiche détail appartement |
| /avancement | SSR | Suivi avancement chantier |
| /a-propos | SSG | Présentation SCI BOKPLI |
| /contact | RSC + form | Formulaire de contact |
| /api/contact | API Route POST | Soumission formulaire → email + BDD |
| /api/revalidate | API Route POST | Webhook Sanity → revalidation ISR |
| /sitemap.xml | API Route GET | Sitemap XML dynamique |
| /robots.txt | API Route GET | Robots.txt généré |
| /studio/[[...tool]] | Catch-all exclue | Sanity Studio (hors build prod) |

## Annexe B — MoSCoW — Priorisation des fonctionnalités

| Priorité | Fonctionnalités |
| --- | --- |
| Must Have | Catalogue avec filtres · Fiches appartements (plans 2D + 3D) · Back-office Sanity · Formulaire de contact · HTTPS · Responsive · SEO de base |
| Should Have | WhatsApp flottant · Partage social · GA4 · Mapbox · PDF téléchargeable par fiche · Génération sitemap automatique |
| Could Have | Calendly / Cal.com · Pop-up exit-intent · Notification avancement chantier · Comparateur d'appartements |
| Won't Have (V1) | Espace client · Réservation en ligne · Application mobile · Visite virtuelle 360° |

## Annexe C — Dépendances npm clés recommandées

| Package | Version | Usage |
| --- | --- | --- |
| next | 15.x | Framework principal |
| react | 19.x | Bibliothèque UI |
| typescript | 5.x | Typage statique |
| tailwindcss | 4.x | Styling utilitaire |
| @sanity/client | 6.x | Client CMS Sanity |
| next-sanity | 9.x | Intégration Sanity + Next.js |
| framer-motion | 11.x | Animations |
| react-hook-form | 7.x | Gestion formulaires |
| zod | 3.x | Validation schémas |
| cloudinary | 2.x | Gestion assets médias |
| mapbox-gl | 3.x | Cartographie interactive |
| @react-pdf/renderer | 3.x | Génération PDF fiches |
| nodemailer | 6.x | Envoi emails Server Action |
| @upstash/redis | 1.x | Rate limiting API routes |
| prisma | 5.x | ORM PostgreSQL |

## Annexe D — Contact projet SCI BOKPLI

| Société | SCI BOKPLI |
| --- | --- |
| Programme | Résidences Bokpli — Immeuble R+6 |
| Site web | www.bokpli.com |
| Interlocuteur projet | À renseigner |
| Email de contact | À renseigner |
| Téléphone / WhatsApp | À renseigner |
| Localisation bureau | À renseigner |

SCI BOKPLI — Résidences Bokpli

Cahier des Charges — Édition Premium v2.0

www.bokpli.com  ·  Document confidentiel  ·  © 2025 SCI BOKPLI